MEPAL ORMAN ÜRÜNLERİ · MEPALORMAN.COM

Yeni Web Sitesi Yol Haritası

Rakip analizi · Site haritası · Anahtar kelimeler · Yapay zekâ özellikleri · Hız · SEO · Google Ads · 90 günlük plan

Hedef: 1. haftadan itibaren telefon ve WhatsApp talebi, 3–6 ay içinde ana palet aramalarında Google 1. sayfa, PageSpeed mobil 95–100.

Altyapı: iso27001danismanlik.com şablonu temel alınarak statik site, Vercel üzerinde yayın.

Hazırlanma tarihi: 25 Ekim 2026

## İçindekiler

- Firma bilgileri ve konum

- Mevcut site ve geçiş planı

- Hedefler ve gerçekçi zaman çizelgesi

- Rakip analizi ve rakipleri geçme stratejisi

- Konumlandırma ve fark yaratacak unsurlar

- Yapay zekâ özellikleri: rakiplerde olmayanlar

- Site haritası, URL yapısı ve anahtar kelime eşleşmesi

- Sayfa şablonları

- Blog ve içerik takvimi (12 hafta)

- Hız (PageSpeed) gereksinimleri

- Teknik SEO

- Dönüşüm: telefonun çalması için

- Ölçüm ve raporlama

- Güvenlik ve KVKK

- Yayın (GitHub + Vercel + DNS)

- Google Ads planı

- Yerel SEO, Google İşletme Profili ve bağlantı kazanımı

- 30 / 60 / 90 günlük plan

- Senden gelecekler ve açık sorular

# Firma bilgileri

Sitede, Google İşletme Profili'nde ve tüm firma rehberlerinde bu bilgiler birebir aynı yazılacak (tutarlı NAP: ad, adres, telefon).

| Bilgi | Değer | Sitede kullanım |
| --- | --- | --- |
| Ticari unvan | MEPAL Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Footer, Hakkımızda, KVKK metinleri, Organization yapısal verisi (legalName) |
| Marka adı | MEPAL Orman Ürünleri (kısa: MEPAL) | Logo, başlık etiketleri, Google İşletme Profili adı |
| Vergi dairesi / VKN | Erenköy V.D. / 6150867228 | Footer ve iletişim sayfası (kurumsal güven) |
| MERSİS No | 0615086722800001 | Footer (TTK 1524 gereği şirket sitesinde bulunmalı) |
| Ticaret Sicil No | 418424-5 | Footer (TTK 1524 gereği) |
| Depo / sevkiyat noktası | Pelitli Mah., Maden Sk. No:34, 41400 Gebze / Kocaeli | Ana LocalBusiness kaydı, Google İşletme Profili, harita, bölge sayfalarının merkezi |
| Merkez ofis | Kozyatağı Mah. Gülbahar Sk. AR Plaza C No:13/3 İç Kapı No:4, 34742 Kadıköy / İstanbul | Kurumsal sayfa, footer, Organization yapısal verisi |
| Telefon / WhatsApp | 0536 866 83 07 (+90 536 866 83 07). Tek numara olarak her yerde bu kullanılacak; eski sitedeki 0533 323 19 71 kaldırılacak | Mobil alt bar, tüm Ara ve WhatsApp butonları, wa.me/905368668307 |
| E-posta | cevatsenturk@mepalorman.com (faturada cbsenturk@gmail.com; sitede kurumsal adres kullanılacak) | İletişim sayfası, footer, teklif formu bildirimleri bu adrese gelir |
| Depo konum linki | maps.app.goo.gl/oeEPz6PD5pBxGvQJ8 | İletişim sayfası "Yol tarifi al" butonu |
| Yetkili | Cevat Şentürk | İletişim sayfası (isteğe bağlı) |
| Alan adı | mepalorman.com | Tek alan adı, Vercel |

## Konumun SEO açısından anlamı

- Depo Gebze Pelitli'de: Gebze OSB, Plastikçiler OSB, Balçık, Dilovası OSB, Şekerpınar ve Tuzla OSB'lere 5–25 dakika. Bölge sayfaları ve reklam hedeflemesi bu merkeze göre kurulacak.

- Ofis Kadıköy Kozyatağı'nda: İstanbul Anadolu yakası (Ataşehir, Ümraniye, Kartal, Pendik, Tuzla, Sancaktepe) için güven unsuru ve ikinci konum.

- Komşu rakipler: Ozon Palet (Pelitli Köyü, Maden Cd. No:43) ve Altınçağ Orman Ürünleri (Pelitli Mah.) aynı mahallede; Paletaş ve Aydoğan Palet Balçık'ta. "Gebze palet" aramalarında doğrudan bunlarla yarışılacak.

- Google İşletme Profili: Ana profil depo adresine açılır (müşteri ve kamyonun geldiği yer). Ofis, personel ve tabela varsa ikinci profil olarak eklenebilir; yoksa açılmaz (Google kurallarına aykırı olur).

## Marka kimliği

- Logo: Altın/bej tonlarında, ince çizgili kemerlerden oluşan "M" ve MEPAL yazısı. Sitede SVG'ye çevrilecek (keskin görünüm, birkaç KB boyut).

- Renkler: Ana renk logodaki altın-bej (yaklaşık #B49A74), koyu metin rengi antrasit, zemin açık krem. Altın ton büyük metinde ve butonlarda; küçük metinde okunurluk için koyu ton.

- Kurumsal vaat (eski siteden): "Palet Tasarım Sistemi": yükün ölçü ve ağırlığına göre en uygun palet tasarımı. Yeni sitede bu, yapay zekâ destekli Palet Danışmanı ve Palet Seçici araçlarıyla somut bir özelliğe dönüşecek.

## Ürün ve hizmet kapsamı (eski siteden)

- Ürünler: Euro palet, 80x120 ahşap palet, 100x120, 114x114, 145x145, özel ölçülü palet, ISPM-15 ısıl işlemli / HT damgalı ihracat paleti, Turpal palet, EPAL palet, plastik palet, ikinci el palet, ihracat sandığı.

- Hizmetler: Palet tamiri ve yenileme, ikinci el palet alım-satımı, hurda palet ve ahşap atık geri dönüşümü, sıfır ahşap palet üretimi, özel ölçülü palet üretimi.

- Not: 145x145 palet ve Turpal palet rakiplerin çoğunda ayrı sayfa olarak yok; düşük rekabetli, hızlı sıralanabilecek iki sayfa.

# Mevcut site (eski mepalorman.com) ve geçiş

mepalorman.com şu an WordPress üzerinde yayında; Ahşap Palet, EPAL, Turpal, Euro, Plastik, 2. El Palet ve Blog sayfaları var. Yeni site bu adreste yayına girecek; mevcut sıralama ve bağlantılar kaybedilmemeli.

## Tespit edilen sorunlar

- Yanlış site adı: SEO eklentisinin arama önizlemesinde site adı "kurtuluspalet.com" görünüyor. Google arama sonucunda başka bir firmanın adı çıkabilir. Yeni sitede WebSite yapısal verisi ve site adı "MEPAL Orman Ürünleri" olarak düzeltilecek; eski sitede hemen düzeltilmeli.

- Telefon tutarsızlığı: Menüde 0533 323 19 71 yazıyor; karar: her yerde 0536 866 83 07 kullanılacak. Eski sitede, Google İşletme Profili'nde ve rehberlerde numara bununla değiştirilmeli.

- Stok / başka firmaya ait fotoğraflar: Bazı görsellerde başka üreticilerin damgaları (örn. "OM JT") ve EPAL damgalı stok fotoğrafları var. Gerçek depo fotoğraflarıyla değiştirilecek.

- EPAL marka kullanımı: EPAL tescilli markadır; "EPAL palet üretimi" ifadesi yalnızca EPAL lisansı varsa kullanılmalı. Lisans yoksa "EPAL ölçülerinde Euro palet" ve "ikinci el EPAL palet alım-satımı" gibi doğru ifadeler kullanılacak.

- İçerik: Kısa ve genel metinler, gelecek zamanlı vaatler ("Neler yapacağız?"), fiyat yok, SSS yok, küçük ve okunması zor yazı tipi.

- Hız: Sayfa oluşturucu ve büyük görseller nedeniyle yeni sitenin hız hedefinin altında olması bekleniyor (yayın öncesi ölçülecek).

## Geçiş (migration) kontrol listesi

☐  Eski sitenin tüm URL'lerini çıkar (sitemap_index.xml + Search Console sayfa raporu + tarama aracı).

☐  Search Console'da eski sitenin mülkü var mı kontrol et; varsa son 16 ayın sorgu ve sayfa verisini dışa aktar.

☐  Eski URL → yeni URL 301 yönlendirme tablosu (vercel.json). Aynı kalabilen adresler aynı kalır (örn. /ahsap-palet/).

☐  Eski blog yazıları: iyi olanlar yeni rehbere taşınır ve genişletilir, zayıf olanlar en yakın sayfaya 301 ile yönlendirilir.

☐  Eski sitede kullanılan e-posta (mepalorman.com MX kayıtları) DNS değişikliğinde bozulmamalı: sadece web kayıtları (A / CNAME) değişecek.

☐  Yayın günü: yeni sitemap gönderimi, 301'lerin tek tek testi, Search Console'da hata takibi (ilk 2 hafta günlük).

☐  Eski WordPress yayından kaldırılmadan önce tam yedeği alınır.

# 1. Hedefler ve gerçekçi zaman çizelgesi

Yeni bir alan adının "palet fiyatları" veya "ahşap palet" gibi rekabetli aramalarda 1 ay içinde 1. sayfaya çıkması gerçekçi değil; Google yeni sitelere güven oluşturmak için genelde 3–6 ay tanır. Bu yüzden telefonu ilk ay çaldıracak olan SEO değil, aşağıdaki üç kolun birlikte çalışmasıdır.

| Kol | Ne zaman telefon getirir | Ana araç |
| --- | --- | --- |
| 1. Hızlı kazanım | 1. haftadan itibaren | Google Ads + Google İşletme Profili |
| 2. Yerel uzun kuyruk | 3.–8. hafta | Bölge sayfaları (Gebze palet, Tuzla ikinci el palet vb.) |
| 3. Otorite | 3.–6. ay | Ürün, fiyat ve rehber içerikleri, bağlantılar |

## Ölçülebilir hedefler

| Metrik | 30. gün | 90. gün | 180. gün |
| --- | --- | --- | --- |
| PageSpeed mobil (tüm sayfalar) | 95+ | 95+ | 95+ |
| Telefon + WhatsApp + form talebi / ay | 20+ (çoğu Ads) | 60+ | 120+ |
| Google'da ilk 10'da çıkılan sorgu | 20+ | 150+ | 400+ |
| Google yorumu | 5+ | 20+ | 40+ |
| Yayındaki sayfa | 25+ | 60+ | 100+ |

# 2. Rakip analizi ve rakipleri geçme stratejisi

Ekim 2026 itibarıyla palet aramalarında öne çıkan siteler incelendi. Not: sıralamalar kullanılan arama aracına göre yaklaşıktır; yayından sonra Search Console verisiyle doğrulanacak.

| Rakip | Güçlü yanı | Zayıf yanı | Nasıl geçeriz |
| --- | --- | --- | --- |
| Palet Global (paletglobal.com) | Kurumsal geçmiş (1958, Balkır Group), 21 servis noktası, yeni rehber içerikleri, Google Ads | Fiyat yok; ana kelimelerde 8–10. sıra; trafik çoğunlukla marka araması; rakamlar sayfalar arasında çelişkili | Fiyat şeffaflığı + daha derin rehberler + hesaplayıcı araçlar |
| Emir Palet (emirpalet.com.tr / .net) | Çok sayıda yerel ve fiyat sayfası, TL fiyat aralıkları | Kelime doldurulmuş, düşük kaliteli metin; fiyatlar sayfadan sayfaya çelişiyor; kurumsal güven yok | Tutarlı, tarihli fiyat tablosu + gerçek fotoğraf + kurumsal güven |
| Arda Palet ağı (ardapalet, ahsappaletistanbul, epalpaletistanbul, plastikpaletistanbul) | Birden çok tam eşleşmeli alan adı, net fiyat tablosu (320 TL / 650 TL + KDV), 1994'ten beri | Yapay zekâ ile üretilmiş kalıp içerik, boş görseller, bozuk WhatsApp linki | Tek güçlü alan adı + özgün içerik + çalışan hızlı iletişim |
| Palet Depom (paletdepom.com.tr) | Fiyat sayfası, sertifika sayfası, tanıtım yazılarıyla bağlantı | Fiyatlar 2025'te kalmış ve düşük | Her ay güncellenen "Son güncelleme" tarihli fiyatlar |
| Sonçağ Palet (soncag.net, İzmir) | EPAL lisansı, referanslar, belgeler, çok dilli, geniş ürün yelpazesi, 10 soruluk SSS | Fiyat yok, şablon artığı metinler | Aynı kurumsal güven + fiyat + bölgesel yakınlık |
| Pelitli/Balçık komşuları (Ozon Palet, Altınçağ, Paletaş, Aydoğan) | Aynı mahallede depo, yıllardır yerel varlık | Eski, yavaş siteler; Ozon'un içerikleri yıllar önce yazılmış; fiyat yok | Gebze bölge sayfaları + güçlü Google İşletme Profili + yorum + hız |
| Gebze/Kocaeli yerelleri (Celep, Ceysan, Arven) | Semt bazlı sayfalar, yerel adres | Şablon sayfalar, zayıf tasarım, yavaş siteler | Daha özgün bölge sayfaları + Google İşletme Profili + yorumlar |
| E-ticaret (Trendyol, hammaddeler.com vb.) | Plastik palette sepete ekle, net fiyat | Danışmanlık ve toplu alım yok | Toplu alım fiyat kademesi + hızlı teklif |

Kritik boşluk: hiçbir rakip "güncel ve tutarlı fiyat + gerçek güven unsurları + tek dokunuşla iletişim + yardımcı araçlar" dörtlüsünü birlikte sunmuyor. Mepalorman bunların hepsini ilk günden sunacak.

## Palet Global raporundan çıkan dersler

- Alıcı fiyat arıyor: Reklamda en yüksek tıklama oranları "ikinci el palet fiyatları" (%10,7), "ahşap palet fiyatları" (%9,5) ve "euro palet fiyat" (%7,1). Bu kelimelerin her biri için ayrı sayfa açılacak.

- 1. sayfanın altı işe yaramıyor: "euro palet ölçüleri" 842 gösterim, 8,2 sıra, 2 tıklama. Hedef ilk 3.

- Bilgi içeriği gösterim getirir, ürün sayfası para getirir: Her rehber yazısı ilgili ürün ve fiyat sayfasına bağlanacak.

- İletişim talebinin %73'ü WhatsApp: WhatsApp birinci iletişim kanalı olacak.

- Kolay kazanım: "hurda palet alımı" az rekabetli; ayrı hizmet sayfası açılacak.

- "palet" kelimesi çok anlamlı: Yüzme paleti, resim paleti, kar paleti aramaları reklamda negatif kelime yapılacak.

# 3. Konumlandırma ve fark yaratacak unsurlar

Ana mesaj (taslak): "Ahşap ve plastik palette bugün fiyat, yarın teslimat. Gebze deposundan Kocaeli ve İstanbul Anadolu yakası fabrikalarına toplu palet tedariki."

Teslim süresi vaadi araç kapasitesi netleşince kesinleşecek.

## Rakiplerde olmayan 10 farklılık

- Her ay güncellenen, tarihli, adet kademeli fiyat tablosu (KDV durumu açık).

- Yapay zekâ destekli Palet Danışmanı: yükü ve sektörü anlat, doğru paleti ve fiyat aralığını öğren.

- Akıllı teklif sihirbazı: 30 saniyede ürün, adet, il seç, anında fiyat aralığı gör, WhatsApp'tan gönder.

- Konteyner ve tır yükleme hesaplayıcısı (görsel yerleşimle).

- Fotoğraftan hurda / ikinci el palet değerleme: fotoğraf yükle, ön teklif al.

- Gerçek depo, ürün ve teslimat fotoğrafları; kısa videolar.

- Teslimat süresi vaadi ve bölge haritası.

- Google yorumları ve referans logoları ana sayfada.

- Sektöre özel sayfalar (gıda, otomotiv, beyaz eşya, kimya, ihracat).

- Rakiplerden çok daha hızlı site (PageSpeed 95+); yavaş rakiplere karşı Google sıralama ve kullanıcı avantajı.

# 4. Yapay zekâ özellikleri: rakiplerde olmayanlar

Tüm yapay zekâ özellikleri sayfa hızını bozmayacak şekilde tasarlanacak: sayfa açılışında hiçbir AI kodu yüklenmez, ancak kullanıcı butona tıklayınca yüklenir. Fiyatlar her zaman sitenin kendi fiyat dosyasından gelir; yapay zekâ fiyat uydurmaz.

## 4.1 Palet Danışmanı (sohbet asistanı)

- Ne yapar: Ziyaretçi "Gıda ürünü sevk ediyorum, palet başı 900 kg, Almanya'ya ihracat" yazar; asistan uygun paleti (örn. ISPM-15 damgalı 80x120 Euro palet), gerekçesini, fiyat aralığını ve teslim süresini söyler; sonunda "WhatsApp'tan teklif iste" butonu çıkar.

- Teknik: Vercel sunucu fonksiyonu üzerinden bir dil modeli API'si (örn. Claude). Sistem talimatı + ürün/fiyat/SSS verisi bağlam olarak verilir. Yanıtlar kısa ve Türkçe.

- Güvenlik: Konu dışı soruları reddeder, fiyatı sadece veri dosyasından verir, kişisel veri istemez; istek sınırlama (rate limit) ve kötüye kullanım koruması.

- Kazanç: Sohbet özetleri e-postana "Kurumsal / bireysel, ürün, adet, il" başlığıyla düşer; satış ekibi hazır bilgiyle arar.

## 4.2 Akıllı Teklif Sihirbazı

- Adım adım: ürün → ölçü → adet → il → sıfır/ikinci el → ısıl işlem gerekli mi.

- Anında fiyat aralığı ve tahmini teslim süresi gösterir (yapay zekâ gerekmez, saf hesaplama, çok hızlı).

- Sonuç tek tıkla hazır yazılmış WhatsApp mesajına veya forma dönüşür.

- Her sihirbaz sonucu GA4'e olay olarak gönderilir (hangi ürün, kaç adet ilgi görüyor).

## 4.3 Konteyner ve Tır Yükleme Hesaplayıcısı

- 20'lik, 40'lık, 40 HC konteyner ve 13,6 m tır için kaç palet sığar; tek ve çift kat; yerleşimi çizimle gösterir.

- Ürün ölçüsü ve palet başı ağırlık girilirse toplam ağırlık sınırını da kontrol eder.

- "Konteynere kaç palet sığar" aramalarında doğal bağlantı ve sayfada kalma süresi getirir; Palet Global bu aramalarda ilk 3'te, araçla geçmek mümkün.

## 4.4 Fotoğraftan Hurda / İkinci El Palet Değerleme

- Paletini satmak isteyen kullanıcı yığının fotoğrafını yükler; görüntü işleyebilen bir model palet tipini, yaklaşık adedi ve kalite sınıfını (A/B/C/hurda) tahmin eder.

- Sonuç "ön değerleme" olarak gösterilir, kesin fiyat yerinde kontrolle verilir (yanlış beklenti oluşturmamak için açıkça yazılır).

- Talep konum bilgisiyle birlikte sana iletilir; hurda palet alımı hem tedarik hem müşteri getirir.

## 4.5 Palet Seçici ve EPAL Damga Rehberi

- Sektör ve yük tipine göre 3 soruda doğru palet önerisi (saf JavaScript, hızlı).

- EPAL ve ISPM-15 damgalarının ne anlama geldiğini gösteren görsel rehber; isteğe bağlı olarak fotoğraftan damga okuma.

## 4.6 Yapay zekâ aramalarında görünürlük (ChatGPT, Gemini, Google AI Özetleri, Perplexity)

Artık alıcıların bir kısmı "Gebze'de palet nereden alınır?" gibi soruları yapay zekâ asistanlarına soruyor. Bu cevaplarda adı geçmek için:

- Her sayfanın başında 2–3 cümlelik doğrudan cevap bloğu.

- Bol tablo, net sayılar (ölçü, ağırlık, kapasite, fiyat aralığı), tarih bilgisi.

- Tutarlı firma bilgisi (unvan, adres, telefon) her yerde aynı; LocalBusiness ve Organization yapısal verisi.

- llms.txt dosyası: sitenin ne sunduğunu ve önemli sayfaları yapay zekâ tarayıcılarına özetler.

- robots.txt'de büyük yapay zekâ tarayıcılarına izin verilmesi (karar senin).

- SSS bölümleri, gerçek soru kalıplarıyla ("1 tır kaç palet alır?").

- Dış sitelerde (firma rehberleri, haber siteleri, sektör forumları) markanın adının geçmesi.

## 4.7 Arka planda yapay zekâ

- Gelen talepleri otomatik sınıflandırma: kurumsal/bireysel, acil mi, tahmini adet.

- İçerik üretiminde taslak desteği; her metin insan tarafından kontrol edilip gerçek bilgi ve fotoğrafla zenginleştirilir (Arda Palet'in yaptığı gibi kalıp içerik üretilmeyecek).

- Aylık Search Console verisinden "güçlendirilecek sayfalar" listesi çıkarma.

Öncelik sırası: önce 4.2 Teklif Sihirbazı ve 4.3 Hesaplayıcı (hızlı, ücretsiz, hemen değer üretir), sonra 4.1 Danışman, en son 4.4 Fotoğraf değerleme.

# 5. Site haritası, URL yapısı ve anahtar kelime eşleşmesi

Kural: her anahtar kelime tek bir sayfaya aittir; iki sayfa aynı kelimeyi hedeflemez. Satılmayan ürünlerin sayfaları açılmaz.

## 5.1 Ana ve fiyat sayfaları

| Sayfa | URL | Ana kelime | Yan kelimeler | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ana sayfa | / | palet satışı + bölge | palet firması, paletçi, palet tedarikçisi | Yüksek |
| Palet fiyatları | /palet-fiyatlari/ | palet fiyatları | palet fiyatları 2026, palet ne kadar, güncel palet fiyatları | Yüksek |
| Ahşap palet fiyatları | /ahsap-palet-fiyatlari/ | ahşap palet fiyatları | tahta palet fiyatları, palet tahta | Yüksek |
| İkinci el palet fiyatları | /ikinci-el-palet-fiyatlari/ | ikinci el palet fiyatları | 2. el palet fiyatları, el palet fiyatları | Yüksek |
| Euro palet fiyatları | /euro-palet-fiyatlari/ | euro palet fiyat | epal palet fiyatları, 80x120 palet fiyatı | Yüksek |
| Plastik palet fiyatları | /plastik-palet-fiyatlari/ | plastik palet fiyatları | 80x120 plastik palet fiyatları | Orta |

## 5.2 Ürün sayfaları (/urunler/)

| Sayfa | URL | Ana kelime | Yan kelimeler |
| --- | --- | --- | --- |
| 80x120 Euro Palet | /urunler/80x120-euro-palet/ | euro palet | 80x120 palet, 120x80 palet, 80x120 euro palet |
| EPAL Palet | /urunler/epal-palet/ | epal palet | epal palet ölçüleri, orijinal epal palet |
| 100x120 Palet | /urunler/100x120-palet/ | 100x120 palet | endüstriyel palet, sanayi paleti |
| CP / 114x114 Palet | /urunler/cp-palet/ | cp palet | cp3 palet, 114x114 palet, kimya paleti |
| İkinci El Palet | /urunler/ikinci-el-palet/ | ikinci el palet | 2. el palet, kullanılmış palet |
| Sıfır Ahşap Palet | /urunler/sifir-ahsap-palet/ | sıfır palet | yeni ahşap palet, ahşap palet |
| Plastik Palet | /urunler/plastik-palet/ | plastik palet | hijyenik palet, gıda paleti |
| 145x145 Palet | /urunler/145x145-palet/ | 145x145 palet | büyük ebat palet, kare palet |
| Turpal Palet | /urunler/turpal-palet/ | turpal palet | turpal palet ölçüleri, turpal belgeli palet |
| Özel Ölçü Palet | /urunler/ozel-olcu-palet/ | özel ölçü palet | palet imalatı, palet üretimi |
| ISPM-15 İhracat Paleti | /urunler/ihracat-paleti/ | ihracat paleti | ısıl işlemli palet, ispm 15 palet |
| Ahşap Sandık | /urunler/ahsap-sandik/ | ahşap sandık | ihracat sandığı, kafes sandık |

## 5.3 Hizmet sayfaları (/hizmetler/)

| Sayfa | URL | Ana kelime | Yan kelimeler |
| --- | --- | --- | --- |
| Hurda Palet Alımı | /hizmetler/hurda-palet-alimi/ | hurda palet alımı | palet alan yerler, hurda palet fiyatları, palet satmak |
| Palet Alım Satım | /hizmetler/palet-alim-satim/ | palet alım satım | palet alınır satılır |
| Palet Tamiri | /hizmetler/palet-tamiri/ | palet tamiri | palet onarımı |
| Toptan / Kurumsal | /hizmetler/toptan-palet/ | toptan palet | kurumsal palet tedariki, palet tedarikçisi |

## 5.4 Bölge sayfaları (/bolge/)

Sıralama Gebze Pelitli deposuna yakınlığa göre yapıldı. Her sayfa en az 400 kelime, bölgeye özgü bilgi, depodan mesafe/süre ve teslimat fotoğrafıyla.

| Dalga | Bölgeler | Örnek ana kelime |
| --- | --- | --- |
| 1. dalga (yayın) | Gebze, Dilovası, Çayırova, Şekerpınar, Tuzla | gebze palet, dilovası palet, tuzla palet |
| 2. dalga (3.–4. hafta) | Pendik, Darıca, Kartal, Ataşehir/Kadıköy (ofis), Sancaktepe | pendik palet, kartal palet |
| 3. dalga (2. ay) | İzmit, Körfez, Derince, Ümraniye, Sultanbeyli, Kartepe | izmit palet, ümraniye palet |

## 5.5 Sektör sayfaları (/sektorler/)

- Gıda ve içecek

- Otomotiv ve yan sanayi

- Beyaz eşya

- Kimya ve plastik

- İhracat ve lojistik

- E-ticaret ve depo

## 5.6 Kurumsal ve yardımcı sayfalar

- /hakkimizda/

- /referanslar/

- /belgeler/

- /iletisim/

- /teklif-al/ (sihirbaz)

- /araclar/konteyner-palet-hesaplama/

- /araclar/palet-secici/

- /rehber/ (blog ana sayfası)

- /kvkk/ ve /cerez-politikasi/

# 6. Sayfa şablonları

## 6.1 Ana sayfa (yukarıdan aşağıya)

- Hero: H1 ("Ahşap ve Plastik Palet Satışı – Gebze, Kocaeli, İstanbul"), telefon 0536 866 83 07, tek cümle vaat, gerçek depo fotoğrafı, iki buton: "Fiyat Al (WhatsApp)" ve "Hemen Ara".

- Güven şeridi: yıl, araç sayısı, teslim edilen palet, Google puanı.

- Ürün kartları (fotoğraf + fiyat aralığı + "Fiyat Al").

- Teklif sihirbazı (gömülü kısa versiyon).

- Neden biz: hızlı teslimat, tutarlı fiyat, stok, ISPM-15.

- Hurda palet alımı bandı.

- Hizmet bölgeleri haritası (statik görsel) ve bölge linkleri.

- Google yorumları ve referans logoları.

- Rehberden 3 yazı.

- SSS (5–6 soru) ve son çağrı.

## 6.2 Ürün sayfası

- H1 + 2–3 cümlelik doğrudan özet (ölçü, kapasite, kullanım).

- Gerçek fotoğraf galerisi (3–5 görsel).

- Fiyat tablosu: adet kademeleri, KDV durumu, "Son güncelleme" tarihi.

- Teknik özellik tablosu: ölçü, yükseklik, ağırlık, dinamik/statik/raf yükü, malzeme, ısıl işlem.

- Kullanım alanları ve sektörler.

- Teslimat bölgeleri ve süresi.

- SSS (4–6 soru), FAQPage yapısal verisi.

- Teklif formu + WhatsApp butonu.

- İlgili ürünler ve ilgili rehber yazıları.

## 6.3 Fiyat sayfası

- İlk ekranda fiyat tablosu (kullanıcı fiyat için geldi; uzun giriş metni yok).

- Fiyatı etkileyen faktörler, toptan alım indirimleri, sıfır ile ikinci el karşılaştırması.

- Teklif sihirbazına yönlendirme ve SSS.

- Product + AggregateOffer yapısal verisi (lowPrice / highPrice).

## 6.4 Bölge sayfası

- H1: "Gebze Palet Satışı ve Hurda Palet Alımı" (Gebze sayfası depo adresiyle birlikte ana yerel sayfa olur).

- Bölgedeki sanayi alanları (örn. GOSB, Dilovası OSB), teslimat süresi, o bölgeye ait teslimat fotoğrafı.

- Bölgeye özel SSS, harita görseli, en çok istenen ürünler.

- Kopya içerik yasak: her bölge sayfası en az %60 özgün metin.

## 6.5 Rehber (blog) yazısı

- Başta 2–3 cümlelik doğrudan cevap, ardından içindekiler.

- En az bir tablo, gerekiyorsa görsel şema.

- İlgili ürün ve fiyat sayfasına en az 2 bağlantı, yazının ortasında ve sonunda çağrı kutusu.

- SSS bölümü, yazar/firma kutusu, yayın ve güncelleme tarihi.

# 7. Blog ve içerik takvimi (12 hafta)

| Hafta | Yazı 1 | Yazı 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Euro palet ölçüleri: EPAL 1, 2, 3, 6 tablosu | Konteynere ve tıra kaç palet sığar? (hesaplayıcıyla) |
| 2 | Palet çeşitleri ve sektörlere göre seçim | EPAL palet ile standart palet farkı, sahte EPAL nasıl anlaşılır? |
| 3 | ISPM 15 nedir? Isıl işlem damgası nasıl okunur? | Palet kaç kg, kaç kg taşır? Ağırlık ve kapasite |
| 4 | Palet yüksekliği kaç cm? | 1 tır kaç palet alır? |
| 5 | Ahşap palet mi, plastik palet mi? Maliyet karşılaştırması | İkinci el palet alırken dikkat edilecek 7 şey |
| 6 | Palet kalite sınıfları (A, B, C) | CP1–CP9 kimya paletleri ölçü tablosu |
| 7 | Hurda paletinizi nasıl değerlendirirsiniz? | Palet nasıl istiflenir? Depo güvenliği |
| 8 | 100x120 ile 80x120 palet farkı | Gıda sektörü için palet seçimi |
| 9 | İhracatta palet ve ambalaj kuralları (ülkelere göre) | Palet raf sistemleri ve raf yükü |
| 10 | Yarım euro palet (60x80) nerede kullanılır? | Palet havuzu ve palet kiralama nedir? |
| 11 | Palet ömrü nasıl uzatılır? | Plastik palet çeşitleri (kızaklı, ızgara, kapalı) |
| 12 | Palet maliyetini düşürmenin 10 yolu | Palet sözlüğü: sık geçen terimler |

# 8. Hız (PageSpeed) gereksinimleri

Hedef: iso27001danismanlik.com ile aynı seviyede, PageSpeed mobil 95–100. Her sayfa yayından önce test edilir.

| Metrik | Hedef |
| --- | --- |
| LCP (en büyük içerik) | < 1,5 sn (mobil) |
| CLS (kayma) | < 0,05 |
| INP (etkileşim) | < 200 ms |
| İlk yükleme toplam ağırlık | < 300 KB |
| Sayfa başı JavaScript | < 30 KB (araç sayfaları hariç) |

☐  Tamamen statik HTML üretimi; sunucu tarafında sayfa üretimi yok.

☐  Slider, jQuery, animasyon kütüphanesi, sayfa oluşturucu (Elementor vb.) kullanılmaz.

☐  Görseller AVIF/WebP, srcset ile birden fazla boyut, her görselde width/height.

☐  Hero görseli fetchpriority="high", lazy yok; diğerleri loading="lazy" ve decoding="async".

☐  Font: tek aile, kendi sunucunda, Latin + Türkçe alt kümesi, font-display: swap, preload; ya da sistem fontu.

☐  Kritik CSS satır içi, kalan CSS tek küçük dosya.

☐  Google Maps iframe yok; statik harita görseli ve Maps linki.

☐  GA4 / Ads etiketleri çerez onayından sonra, gecikmeli yüklenir.

☐  Canlı sohbet widget'ı yok; WhatsApp düz HTML link.

☐  Yapay zekâ asistanı ve hesaplayıcılar yalnızca tıklanınca yüklenir.

☐  Vercel önbellek başlıkları: statik dosyalar için immutable, HTML için kısa süre.

☐  Video varsa kapak görseli + tıklayınca yüklenen oynatıcı (YouTube lite).

☐  Her yayın öncesi Lighthouse kontrolü; skor 95 altına düşerse yayın yapılmaz.

# 9. Teknik SEO

☐  Her sayfada benzersiz title (≤ 60 karakter) ve description (≤ 155 karakter).

☐  Tek H1, mantıklı H2–H3 hiyerarşisi.

☐  Canonical etiketi; tek alan adı tercihi (www veya çıplak) ve sondaki "/" kuralı sabit.

☐  Otomatik sitemap.xml, robots.txt ve llms.txt.

☐  İki konum: LocalBusiness (depo, Gebze, coğrafi koordinatlarıyla) + Organization (merkez ofis, Kadıköy).

☐  Yapısal veri: Organization, LocalBusiness, Product + AggregateOffer, Service, FAQPage, BreadcrumbList, Article, HowTo (uygun rehberlerde).

☐  Open Graph ve Twitter kart görselleri.

☐  Breadcrumb menüsü.

☐  Anlamlı görsel dosya adları (80x120-euro-palet-gebze.webp) ve Türkçe alt metinler.

☐  Ürün ↔ fiyat ↔ bölge ↔ rehber arası iç linkleme planı.

☐  Özel 404 sayfası, kırık link kontrolü.

☐  lang="tr", hreflang (ileride İngilizce sürüm açılırsa).

☐  Tek alan adı: rakipler gibi birden fazla tam eşleşmeli alan adı açılmayacak.

# 10. Dönüşüm: telefonun çalması için

☐  Mobilde sabit alt bar: "Ara" ve "WhatsApp".

☐  WhatsApp numarası: wa.me/905368668307 (tüm butonlar bu numaraya).

☐  WhatsApp mesajı sayfaya göre hazır gelir: "Merhaba, 80x120 Euro palet için fiyat almak istiyorum. Adet: … İl: …"

☐  Masaüstünde üst menüde telefon numarası tıklanabilir.

☐  Teklif formu: ürün, ölçü, adet, il, ad, telefon (e-posta isteğe bağlı); Vercel fonksiyonuyla e-postaya düşer.

☐  Her ürün, fiyat ve bölge sayfasında "Fiyat Al" butonu.

☐  Çalışma saatleri ve "aynı gün dönüş" vurgusu; mesai dışı formda "sabah 08:30'da arıyoruz" mesajı.

☐  Güven unsurları çağrı butonlarının yanında: Google puanı, yıl, teslim edilen palet.

☐  Teşekkür sayfası (dönüşüm takibi için ayrı URL).

# 11. Ölçüm ve raporlama

☐  Google Search Console doğrulaması, site haritası gönderimi.

☐  GA4 olayları: tel_click, whatsapp_click, form_submit, wizard_complete, ai_chat_start, calculator_use.

☐  Google Ads dönüşümleri: telefon, WhatsApp, form. Sayfa görüntüleme dönüşüm sayılmaz.

☐  UTM etiketli WhatsApp linkleri (reklam / organik / Google İşletme Profili ayrımı).

☐  Basit talep tablosu: tarih, kanal, ürün, adet, kurumsal mı, satışa döndü mü. Satış verisi Ads'e aktarılır (offline dönüşüm).

☐  Haftalık 1 sayfalık rapor: talepler, kanal dağılımı, en çok aranan ürünler, sıralama hareketleri.

☐  Aylık: Search Console'da 8–20. sırada olan sorgular → o sayfaları güçlendir.

# 12. Güvenlik ve KVKK

☐  Hafif çerez onay bandı, kategori bazlı (zorunlu / analitik / pazarlama); onay öncesi izleme kodu çalışmaz.

☐  KVKK aydınlatma metni, çerez politikası; formda açık onay kutusu.

☐  Yapay zekâ asistanı için ek aydınlatma: hangi verinin hangi sağlayıcıya iletildiği, yurt dışına aktarım, saklama süresi.

☐  Güvenlik başlıkları: HSTS, Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, X-Frame-Options.

☐  Form ve AI uç noktalarında rate limit, honeypot, giriş doğrulama; API anahtarları sadece Vercel ortam değişkenlerinde.

☐  Fotoğraf yüklemede boyut ve tür sınırı, EXIF konum verisinin silinmesi.

☐  Bağımlılık güncellemeleri ve GitHub Dependabot.

# 13. Yayın (GitHub + Vercel + DNS)

☐  Şablon GitHub reposuna alınır, Vercel projesine bağlanır.

☐  Ortam değişkenleri: e-posta gönderimi, AI API anahtarı.

☐  Alan adı: Vercel'de mepalorman.com eklenir, DNS (A / CNAME) kayıtları girilir, SSL otomatik.

☐  www ↔ çıplak alan adı 301 yönlendirmesi.

☐  Her değişiklik önce önizleme adresinde test edilir, sonra yayına alınır.

☐  Yayın sonrası: PageSpeed (mobil + masaüstü), Rich Results testi, mobil uyumluluk, form ve WhatsApp testi.

# 14. Google Ads planı

## Kampanya yapısı

| Reklam grubu | Kelimeler (örnek) | Açılış sayfası |
| --- | --- | --- |
| Palet fiyatları | palet fiyatları, palet fiyatı, palet ne kadar | /palet-fiyatlari/ |
| Ahşap palet | ahşap palet fiyatları, tahta palet, ahşap palet satışı | /ahsap-palet-fiyatlari/ |
| İkinci el | ikinci el palet, 2. el palet fiyatları | /ikinci-el-palet-fiyatlari/ |
| Euro / EPAL | euro palet fiyat, epal palet, 80x120 palet | /euro-palet-fiyatlari/ |
| Plastik | plastik palet fiyatları, 80x120 plastik palet | /plastik-palet-fiyatlari/ |
| Hurda alım | hurda palet alımı, palet alan yerler | /hizmetler/hurda-palet-alimi/ |
| Bölge | gebze palet, tuzla palet, kocaeli palet | İlgili bölge sayfası |

## Ayarlar

☐  Konum: Gebze Pelitli depo merkezli yaklaşık 60 km yarıçap (İzmit'ten Kadıköy/Ümraniye'ye kadar); ilk hafta verisine göre daraltılır veya genişletilir.

☐  Zaman: mesai saatleri; mesai dışında yalnızca form hedefli reklam.

☐  Uzantılar: arama, WhatsApp / mesaj, site bağlantıları, açıklama metinleri, konum.

☐  Teklif stratejisi: ilk 2–3 hafta "tıklamaları artır" + maksimum TBM sınırı, 30 dönüşümden sonra "dönüşümleri artır".

☐  Haftalık arama terimleri raporu ve negatif kelime güncellemesi.

## Başlangıç negatif kelime listesi

yüzme, dalış, havuz, resim, boya, makyaj, far, göz farı, kar, oyuncak, tank, ekskavatör, mobilya, palet mobilya, koltuk, sehpa, nasıl yapılır, diy, iş ilanı, eleman, maaş, palet ustası, pelet, soba, oyun, şarkı, film

# 15. Yerel SEO, Google İşletme Profili ve bağlantı kazanımı

## Google İşletme Profili

☐  Kategori: "Palet tedarikçisi" (ek: "Ambalaj malzemesi tedarikçisi", "Hurda alım yeri" uygunsa).

☐  Adres: Pelitli Mah., Maden Sk. No:34, 41400 Gebze / Kocaeli; telefon 0536 866 83 07; site linki (UTM'li).

☐  Mevcut harita kaydı (maps.app.goo.gl/oeEPz6PD5pBxGvQJ8) firmaya aitse sahiplenilir, değilse yeni profil açılır.

☐  En az 20 fotoğraf: depo, ürünler, araçlar, ekip; her hafta 2–3 yeni fotoğraf.

☐  Ürünler bölümüne her ürün, fiyat aralığıyla.

☐  Haftalık gönderi (yeni stok, kampanya, rehber yazısı).

☐  Her teslimattan sonra QR kodlu kartla yorum isteği; tüm yorumlara cevap.

## Firma rehberleri ve tutarlı firma bilgisi (NAP)

☐  Apple Haritalar (Business Connect)

☐  Yandex Haritalar / Yandex Business

☐  Bing Places

☐  firmasec ve benzeri sektör rehberleri

☐  Sahibinden kurumsal mağaza

☐  Trendyol / Hepsiburada (plastik palet için)

☐  LinkedIn şirket sayfası, Instagram, YouTube (kısa yükleme videoları)

## Bağlantı kazanımı

☐  Yerel haber sitelerinde 3–5 tanıtım yazısı (Kocaeli / Gebze haber siteleri).

☐  Konteyner hesaplayıcısının lojistik blog ve forumlarda paylaşılması.

☐  Müşteri firmaların tedarikçi sayfalarında yer alma.

☐  Sektör dernekleri ve OSB rehberlerine üyelik.

☐  Ücretli link çiftlikleri ve toplu backlink paketleri kullanılmayacak.

# 16. 30 / 60 / 90 günlük plan

## 1. hafta: temel kurulum ve yayın

☐  Şablonun uyarlanması, veri dosyası, ana sayfa, 6 ürün, hurda palet, palet fiyatları, iletişim, KVKK sayfaları.

☐  Teklif sihirbazı (ilk sürüm), mobil alt bar, WhatsApp hazır mesajları.

☐  Vercel yayını, DNS, SSL, Search Console, GA4, çerez onayı.

☐  Google İşletme Profili başvurusu (doğrulama birkaç gün sürebilir).

## 2. hafta: reklam ve fiyat sayfaları

☐  Google Ads kampanyası canlı.

☐  Ahşap, ikinci el, euro ve plastik fiyat sayfaları.

☐  1. dalga bölge sayfaları (5 adet).

☐  Rehber yazısı 1–2.

## 3. hafta: araçlar ve içerik

☐  Konteyner / tır hesaplayıcısı.

☐  Hizmet sayfaları (alım satım, tamir, toptan).

☐  Rehber yazısı 3–4, firma rehberlerine kayıt.

## 4. hafta: güven ve yapay zekâ

☐  Hakkımızda, referanslar, belgeler sayfaları; ilk Google yorumları.

☐  Palet Danışmanı (yapay zekâ asistanı) ilk sürüm.

☐  2. dalga bölge sayfaları, rehber yazısı 5–6, yerel haber yazıları.

☐  İlk aylık rapor ve reklam optimizasyonu.

## 2. ay

☐  Sektör sayfaları (6 adet).

☐  Fotoğraftan hurda palet değerleme (beta).

☐  Haftada 2 rehber, 3. dalga bölge sayfaları.

☐  Search Console'da 8–20. sıradaki sorguları güçlendirme.

## 3. ay

☐  Fiyatların aylık güncellenmesi ve "Son güncelleme" tarihleri.

☐  Video içerikler (yükleme, depo turu).

☐  Talep → satış verisinin Ads'e aktarılması.

☐  İngilizce ihracat sayfaları (isteğe bağlı).

# 17. Senden gelecekler ve açık sorular

## Hazırlanacaklar

☐  iso27001danismanlik.com şablonunun kaynak kodu.

☐  Resmi firma unvanı ve çalışma saatleri (adresler, telefon ve e-posta alındı).

☐  Logonun orijinal dosyası (AI / SVG / yüksek çözünürlüklü PNG); yoksa elimizdeki görselden SVG'ye çevrilecek.

☐  En az 20 gerçek fotoğraf: depo, her ürün tipi, istif, araçlar, yükleme.

☐  Ürün bazında fiyat aralıkları, adet kademeleriyle (1–50 / 50–200 / 200+), KDV durumu.

☐  GitHub ve Vercel hesabı, alan adı DNS paneline erişim.

☐  Google Ads hesabı ve aylık bütçe kararı.

☐  Yapay zekâ asistanı için API hesabı (öneri: Claude API).

## Cevaplanacak sorular

- Hangi ürünler satılıyor: sıfır, ikinci el, plastik, sandık, özel ölçü? Hurda palet alımı yapılıyor mu?

- EPAL lisansı ve TURPAL lisansı var mı? ISPM-15 (ısıl işlem / HT) kendi fırınınızda mı yapılıyor, yoksa dışarıdan mı?

- Eski sitenin WordPress yönetici erişimi ve Search Console erişimi var mı?

- Hangi bölgelere teslimat yapılıyor, kaç araç var, teslim süresi ne?

- Fiyatlar sitede net mi gösterilecek, aralık olarak mı?

- Kaç yıldır bu işte, yaklaşık kaç müşteri, ayda kaç palet?

- Referans olarak adı kullanılabilecek müşteriler var mı?

Cevaplanan: Unvan, logo, vergi/MERSİS/sicil bilgileri, depo (Gebze Pelitli), merkez ofis (Kadıköy), telefon, e-posta, ürün ve hizmet kapsamı, eski site yapısı.

Bu doküman verildikten sonra uygulama sırası: veri dosyası → sayfa şablonları → içerik → araçlar → yapay zekâ → yayın. Her aşamada PageSpeed kontrolü yapılacak.